## Slide 1
Proyecto APT – Fase 1
Asignatura: Capstone – PT4614 Integrantes: Danae Ugarte, Matías Contreras, Elías López Carrera: Ingeniería en Informática Sede: San Joaquín Fecha: 09 de Septiembre de 2025

## Slide 2
Índice
Abstract
Descripción y Relevancia del Proyecto
Relación con Competencias del Perfil de Egreso
Relación con Intereses Profesionales
Fundamentación de la Factibilidad
Objetivos del Proyecto
Metodología de Trabajo
Plan de Trabajo Detallado
Evidencias del Desarrollo
Conclusiones y Reflexión Final

## Slide 3
Abstract
Este proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar un sistema web responsivo para mejorar la gestión de una junta de vecinos. La solución permitirá que los vecinos se inscriban, soliciten certificados de residencia, postulen proyectos comunitarios, reciban notificaciones y gestionen recursos públicos mediante una plataforma digital. El proyecto busca aportar a la transparencia, eficiencia y comunicación entre la junta de vecinos y sus integrantes.
En un mundo cada vez más digitalizado, la necesidad de herramientas que faciliten la interacción y la administración en el ámbito comunitario es inminente. Nuestro sistema web no solo modernizará los procesos de una junta de vecinos, sino que también empoderará a sus miembros, brindándoles acceso directo a información y servicios, fomentando así una participación más activa y una comunidad más cohesionada.

## Slide 4
Descripción y Relevancia: Un Puente Digital para la Comunidad
Funcionalidades Clave:
Inscripción de Vecinos
Registro y gestión de datos de los miembros de la comunidad, facilitando la base de datos de usuarios.
Certificados de Residencia
Proceso simplificado para solicitar y emitir certificados de forma digital, ahorrando tiempo y recursos.
Proyectos Vecinales
Plataforma para la postulación, seguimiento y gestión de iniciativas comunitarias, impulsando la participación.
Sistema de Notificaciones
Envío eficiente de comunicados vía email, WhatsApp y publicaciones en la plataforma, asegurando que la información llegue a todos.
Calendario de Recursos
Administración y reserva de espacios o equipos comunitarios, optimizando su uso y disponibilidad.
Impacto y Relevancia:
Este proyecto es de suma importancia porque aborda una necesidad crítica en la digitalización de procesos comunitarios. Contribuye significativamente a:
Mejorar la Comunicación
Aumentar la Eficiencia Administrativa
Fomentar la Participación Ciudadana
Promover la Transparencia

## Slide 5
Integrando Competencias: Nuestro Proyecto y el Perfil de Egreso
Nuestro proyecto de gestión vecinal no solo resuelve una necesidad comunitaria, sino que también es una aplicación directa y práctica de las competencias clave desarrolladas en la carrera de Ingeniería en Informática. Cada etapa del desarrollo ha sido diseñada para fortalecer y demostrar nuestra capacidad profesional.
Calidad del Software (C1)
Implementaremos rigurosas pruebas de certificación y validación para asegurar que el sistema sea robusto, confiable y cumpla con los estándares de calidad esperados.
Gestión de Proyectos (C2)
El proyecto será gestionado mediante una planificación detallada y un seguimiento continuo, aplicando metodologías ágiles para asegurar el cumplimiento de plazos y objetivos.
Diseño de Datos (C3)
Diseñaremos e implementaremos un modelo de datos escalable y optimizado, capaz de manejar de manera eficiente todas las inscripciones, solicitudes y notificaciones.
Desarrollo de Software (C4)
La solución será desarrollada siguiendo las mejores prácticas de programación y estándares de la industria, garantizando un código limpio, modular y mantenible.
Documentación Técnica (C5)
Elaboraremos una documentación técnica completa y un manual de usuario intuitivo, incorporando terminología en inglés cuando sea pertinente para una comunicación global.

## Slide 6
Intereses Profesionales: Impacto Real a Través de la Tecnología
Este proyecto representa una oportunidad invaluable para alinear nuestros conocimientos académicos con nuestras pasiones profesionales. Nos impulsa la posibilidad de crear soluciones tecnológicas que generen un impacto tangible en comunidades reales y mejoren la vida de las personas.
La experiencia de desarrollar un sistema de gestión vecinal nos permite no solo aplicar, sino también profundizar nuestros conocimientos en áreas fundamentales como:
Desarrollo de Software: Desde la concepción arquitectónica hasta la implementación de cada funcionalidad.
Bases de Datos: Diseñando estructuras eficientes para el almacenamiento y recuperación de información sensible.
Metodologías Ágiles: Poniendo en práctica Scrum para una gestión de proyecto efectiva y colaborativa.
Esta iniciativa no es solo un requisito académico; es un trampolín para futuros proyectos profesionales en el desarrollo de sistemas, permitiéndonos construir un portafolio sólido y demostrar nuestra capacidad para innovar y resolver problemas complejos en contextos reales.

## Slide 7
Factibilidad del Proyecto: Desafíos y Estrategias
La viabilidad de este proyecto dentro del marco de la asignatura Capstone ha sido cuidadosamente evaluada, considerando tanto los recursos disponibles como los posibles obstáculos. Estamos seguros de poder completarlo exitosamente en las 18 semanas del semestre.
Factores Facilitadores:
Acceso a Información Real
Contamos con la posibilidad de obtener información y requerimientos directamente de una junta de vecinos, lo que asegura la relevancia y utilidad del sistema.
Herramientas de Desarrollo Gratuitas
Utilizaremos software y plataformas de código abierto como VS Code, MySQL y GitHub, lo que elimina costos y facilita la colaboración.
Trabajo Colaborativo
El equipo está comprometido y estructurado para maximizar la eficiencia en el desarrollo y la toma de decisiones.
Factores Obstaculizadores y Soluciones:
Disponibilidad de Información
La junta de vecinos podría tener disponibilidad limitada para proporcionar información. Solución: Establecer reuniones con antelación y documentar detalladamente todos los requerimientos desde el inicio.
Coordinación de Agendas del Equipo
Gestionar los tiempos y disponibilidad de cada integrante puede ser un reto. Solución: Establecer un cronograma claro y flexible, con herramientas de planificación compartidas y comunicación constante.

## Slide 8
Objetivo General:
Desarrollar un sistema web responsivo que optimice la gestión de la junta de vecinos, permitiendo mejorar los procesos de inscripción, emisión de certificados, postulación de proyectos, comunicación y uso de recursos comunitarios.
Objetivos Específicos:
1
Levantar Requerimientos
Identificar y documentar detalladamente los requerimientos funcionales y no funcionales de todos los procesos de la junta de vecinos.
2
Diseñar el Modelo de Datos
Crear una estructura de base de datos eficiente y escalable para soportar la información de vecinos, solicitudes, notificaciones y recursos.
3
Desarrollar Interfaz de Usuario
Crear una interfaz de usuario intuitiva, accesible y responsiva, garantizando una experiencia de usuario óptima en cualquier dispositivo.
4
Implementar Lógica del Sistema
Codificar y poner en funcionamiento las funcionalidades principales, incluyendo la gestión de usuarios, certificados, proyectos y calendario.
5
Integrar Notificaciones Automáticas
Desarrollar la integración de sistemas de envío automático de notificaciones vía correo electrónico y WhatsApp.
6
Realizar Pruebas y Correcciones
Ejecutar pruebas exhaustivas de validación y usabilidad, identificando y corrigiendo posibles errores para asegurar la calidad del sistema.
7
Documentar el Sistema
Elaborar la documentación técnica completa del sistema y un manual de usuario detallado para facilitar su uso y mantenimiento futuro.

## Slide 9
Metodología: SCRUM para un Desarrollo Ágil
Para garantizar un desarrollo eficiente, iterativo y centrado en el cliente, hemos adoptado la metodología Scrum. Este enfoque nos permitirá adaptar el proyecto a las necesidades cambiantes y entregar valor de forma continua.
Sprint 0: Inicio y Planificación
Levantamiento exhaustivo de requerimientos, definición del Product Backlog inicial y asignación de roles clave en el equipo.
Sprints 1-2: Desarrollo Backend
Foco en la construcción de la arquitectura del servidor y el diseño robusto de la base de datos.
Sprints 2-3: Desarrollo Frontend
Creación de la interfaz de usuario intuitiva y prototipos funcionales que reflejen la experiencia final.
Sprint 4: Integración y Pruebas
Fase crítica para ensamblar todos los componentes y realizar pruebas exhaustivas de validación.
Sprint Final: Documentación y Entrega
Preparación de la documentación final, manual de usuario y la presentación del sistema funcional.
Roles del Equipo:
La asignación clara de roles dentro de nuestro equipo Scrum asegura la eficiencia y el liderazgo en cada área:
Product Owner: Elías López. Encargado de maximizar el valor del producto y gestionar el Product Backlog.
Scrum Master: Matías Contreras. Facilitador del equipo, responsable de asegurar que se siga el proceso Scrum y remover impedimentos.
Developers: Danae Ugarte, Matías Contreras y Elías López. Responsables del diseño, construcción y prueba del incremento del producto en cada Sprint.

## Slide 10
Plan de Trabajo y Evidencias Clave: Hitos del Desarrollo
1
Semana 1: Planificación Inicial
Definición de alcance, objetivos, equipo y roles. Actividad crucial para establecer las bases del proyecto.
2
Semanas 1-2: Levantamiento de Requerimientos
Entrevistas y observación en la junta de vecinos. Documentación y creación de historias de usuario. Evidencia: Informe de Levantamiento de Requerimientos.
3
Semana 3: Diseño de Modelo de Datos
Elaboración de diagramas ER y definición de tablas. Evidencia: Modelo de Datos y Diagramas de Arquitectura.
4
Semanas 4-6: Prototipo de Interfaz
Creación de bocetos y prototipos navegables de las pantallas principales del sistema. Evidencia: Prototipo de Interfaz de Usuario (Mockups).
5
Semanas 7-14: Desarrollo Backend y Frontend
Implementación de la lógica de negocio y creación de la interfaz web responsiva. Evidencia: Sistema Web / App Funcionando.
6
Semanas 15-16: Pruebas y Validación
Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de aceptación. Corrección de errores. Evidencia: Documentación de Pruebas y Validación.
7
Semanas 17-18: Documentación y Presentación Final
Elaboración del manual de usuario y documentación técnica, y exposición del proyecto. Evidencia: Manual de Usuario, Documentación Técnica y Presentación Final.